# 功能優先級（MVP）清單（校園 AI 問答助手）

> 依據 Persona：新生、在校生、行政人員

> 優先級定義：**P0 必做** / **P1 應做** / **P2 可做**

---

## P0（必做）

### 1) 校務問答（RAG + 來源引用）

- **功能目標**：提供可追溯、可驗證的校務問答

- **對應痛點**：資訊分散、版本不明、回答信任不足

- **核心需求**

- 自然語言提問

- 回答附來源連結與更新時間

- 無答案時提供轉人工/相關單位

- **驗收標準（Acceptance Criteria）**

- 提問後 3 秒內回應（P95）

- 80% 回答含至少 1 個有效來源

- 無答案情境皆有替代建議

- **KPI**

- 首次提問解決率（FTR）≥ 60%

- 平均找答案時間（TTA）下降 30%

### 2) 知識庫後台（FAQ/公告匯入與版本管理）

- **功能目標**：讓行政端可快速更新與治理內容

- **對應痛點**：更新成本高、口徑不一致

- **核心需求**

- FAQ 新增/編輯/下架

- 版本號與生效時間

- 權限分級（管理員/編輯者）

- **驗收標準**

- 後台可在 5 分鐘內完成一則 FAQ 更新並發布

- 每次更新保留版本紀錄與操作人

- **KPI**

- 錯誤資訊修正時間（MTTR）≤ 1 工作天

### 3) 截止日與重要事項提醒

- **功能目標**：降低學生錯過期限

- **對應痛點**：公告冗長、期限易漏看

- **核心需求**

- 問答中可辨識截止資訊

- 設定提醒（App 內/Email）

- 個人待辦清單

- **驗收標準**

- 使用者可一鍵把回答轉為提醒

- 提醒可編輯時間與頻率

- **KPI**

- 期限類問題重複詢問率下降 20%

### 4) 回答回饋與錯答回報

- **功能目標**：建立持續優化閉環

- **對應痛點**：錯答修正慢

- **核心需求**

- 有幫助/沒幫助評分

- 錯誤回報（分類 + 補充）

- 管理端回報佇列

- **驗收標準**

- 每則回答皆可回饋

- 回報可追蹤狀態（已受理/修正中/已完成）

- **KPI**

- 錯答回報處理 SLA：48 小時內

---

## P1（應做）

### 5) 個人化首頁（身分/年級/系所）

- **功能目標**：提升資訊命中率

- **對應痛點**：跨平台反覆查詢

- **驗收標準**

- 可依身分顯示不同快捷入口與熱門問題

- **KPI**

- 首頁導流到有效答案率 ≥ 50%

### 6) 回答轉任務（To-do）

- **功能目標**：讓資訊可直接執行

- **對應痛點**：知道規則但無法落地行動

- **驗收標準**

- 回答可拆解為步驟清單並勾選完成

- **KPI**

- 任務建立後 7 日完成率 ≥ 40%

### 7) 行政儀表板（熱門問題/時段/單位）

- **功能目標**：支援公告與流程優化

- **對應痛點**：難掌握服務瓶頸

- **驗收標準**

- 可查看 Top 問題、趨勢、錯答熱點

- **KPI**

- 重複性問題量月降 15%

---

## P2（可做）

### 8) 多輪情境引導（新生報到、畢業檢核）

- **功能目標**：降低複雜流程理解成本

- **驗收標準**

- 提供分步引導與進度保存

### 9) 跨系統進度整合（選課/申請狀態）

- **功能目標**：減少來回查詢

- **驗收標準**

- 可在同一頁查看主要流程狀態

### 10) 高峰期智能分流策略

- **功能目標**：在選課季維持服務品質

- **驗收標準**

- 問題可自動分流至模板/人工窗口

---

## 建議 Sprint 切分（6 週）

- **Sprint 1（第 1–2 週）**：P0-1 問答核心、P0-2 知識庫基礎

- **Sprint 2（第 3–4 週）**：P0-3 提醒、P0-4 回饋閉環

- **Sprint 3（第 5–6 週）**：P1-5 個人化、P1-7 儀表板基礎

---

## 上線門檻（Go/No-Go）

- P0 功能完整可用且通過 UAT

- 主要查詢情境（註冊/選課/請假）可被正確回覆

- 錯答回報流程可在 SLA 內關單

- 監控指標可於後台即時查看